TEST PLAN

Kiểm thử phần mềm tự động
cho Website MobileCity
bằng Selenium WebDriver

| Dự án | Kiểm thử phần mềm tự động cho Website MobileCity bằng Selenium |
| --- | --- |
| Website SUT | https://mobilecity.vn |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày tạo | 2026-09-23 |
| Trạng thái | Draft |
| Phân loại | Học thuật – Môn Kiểm thử phần mềm |
| Nhóm thực hiện | [Tên nhóm – cập nhật sau] |

# MỤC LỤC

1. Tổng quan Test Plan

2. Giới thiệu dự án

3. Mục tiêu kiểm thử

4. Phạm vi kiểm thử

4.1. In Scope

4.2. Out of Scope

5. Chiến lược kiểm thử

5.1. Cấp độ kiểm thử

5.2. Loại kiểm thử

5.3. Automation Testing

6. Môi trường kiểm thử

7. Dữ liệu kiểm thử

8. Tiêu chí Entry/Exit

9. Tiêu chí PASS/FAIL

10. Vai trò và trách nhiệm

11. Quản lý rủi ro

12. Quản lý Defect

13. Chiến lược Retest & Regression

14. Lịch trình dự án

15. Deliverables

16. Giả định và Ràng buộc

# 1. Tổng quan Test Plan

Tài liệu này mô tả kế hoạch kiểm thử toàn diện cho website MobileCity (https://mobilecity.vn) – một hệ thống thương mại điện tử chuyên kinh doanh điện thoại di động tại Việt Nam. Dự án áp dụng kiểm thử hộp đen (black-box testing) kết hợp giữa kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver.

Phạm vi kiểm thử bao gồm các chức năng người dùng cuối có thể tiếp cận mà không cần quyền truy cập backend, bao gồm: Homepage, Navigation, Search, Product Category, Product Detail, Login, Register, Cart, Form Validation và Location Selector.

# 2. Giới thiệu dự án

## 2.1. Thông tin website

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên website | MobileCity |
| URL | https://mobilecity.vn |
| Loại hệ thống | E-commerce – điện thoại di động |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
| Backend | Laravel (PHP) – xác định qua CSRF token |
| Khu vực | Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng |
| Phương thức truy cập | Black-box – không có source code |

## 2.2. Bối cảnh kiểm thử

Nhóm thực hiện kiểm thử với tư cách người dùng cuối, không có quyền truy cập source code hoặc database của MobileCity. Mọi kết quả kiểm thử phản ánh trải nghiệm thực tế của người dùng trên môi trường production.

Lưu ý quan trọng: Do không có source code, quy trình Fix → Retest → Regression sẽ được thực hiện theo Phương án B: ghi nhận defect, theo dõi và retest khi website được phía MobileCity cập nhật. Limitation này sẽ được ghi nhận rõ ràng trong Test Report.

# 3. Mục tiêu kiểm thử

Xác minh các chức năng cốt lõi của website MobileCity hoạt động đúng theo yêu cầu người dùng.

Phát hiện các defect trong chức năng tìm kiếm, điều hướng, đăng nhập và hiển thị sản phẩm.

Đánh giá tính đúng đắn của form validation trên các trang đăng nhập và đăng ký.

Xây dựng bộ test case tự động tái sử dụng được bằng Selenium WebDriver theo mô hình Page Object Model.

Cung cấp bằng chứng kiểm thử có thể truy vết từ Test Case đến Defect Report.

Đánh giá mức độ đạt Exit Criteria dựa trên kết quả thực thi test case.

# 4. Phạm vi kiểm thử

## 4.1. In Scope – Phạm vi kiểm thử

| # | Module | Chức năng kiểm thử | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Homepage | Hiển thị trang chủ, UI elements, title | Manual + Auto |
| F02 | Navigation | Menu, logo, điều hướng giữa các trang | Auto |
| F03 | Search | Tìm kiếm sản phẩm, positive/negative/boundary | Auto |
| F04 | Product Category | Danh sách sản phẩm, hiển thị thông tin | Auto |
| F05 | Product Detail | Chi tiết sản phẩm, tên/giá/ảnh | Auto |
| F06 | Login | Đăng nhập đúng/sai, form validation | Auto |
| F07 | Register | Trang đăng ký, UI validation | Manual + Auto |
| F08 | Cart | Xem giỏ hàng, trạng thái trống | Auto |
| F09 | Form Validation | Input validation, error messages | Auto |
| F10 | Location Selector | Chọn khu vực, thay đổi hiển thị | Auto |

## 4.2. Out of Scope – Ngoài phạm vi

| # | Module/Chức năng | Lý do loại trừ |
| --- | --- | --- |
| X01 | Checkout / Thanh toán | Không thực hiện giao dịch tài chính thật |
| X02 | Thông tin thẻ ngân hàng | Bảo mật – cấm nhập dữ liệu thật |
| X03 | Trả góp | Liên quan đến giao dịch tài chính |
| X04 | CAPTCHA bypass | Vi phạm điều khoản sử dụng website |
| X05 | API internal | Không có quyền truy cập |
| X06 | Admin panel | Không có quyền truy cập |
| X07 | Performance Testing | Ngoài phạm vi môn học |
| X08 | Security Penetration | Ngoài phạm vi môn học |
| X09 | SMS OTP / 2FA | Cần số điện thoại thật, có chi phí |
| X10 | Fix source code | Không có quyền chỉnh sửa MobileCity |

# 5. Chiến lược kiểm thử

## 5.1. Cấp độ kiểm thử

| Cấp độ | Mô tả | Áp dụng |
| --- | --- | --- |
| System Testing | Kiểm thử toàn bộ hệ thống từ góc độ người dùng cuối | ✅ |
| Acceptance Testing | Kiểm tra chức năng đáp ứng yêu cầu người dùng | ✅ |
| Unit Testing | Kiểm thử từng đơn vị code | ❌ (Không có source code) |
| Integration Testing | Kiểm thử tích hợp giữa các module | ⚠️ Một phần (UI flow) |

## 5.2. Loại kiểm thử

| Loại kiểm thử | Mô tả | Module áp dụng |
| --- | --- | --- |
| Functional Testing | Xác minh chức năng hoạt động đúng yêu cầu | Tất cả module |
| UI Testing | Kiểm tra hiển thị giao diện người dùng | Homepage, Category, Login |
| Positive Testing | Kiểm thử với dữ liệu hợp lệ | Search, Login, Cart |
| Negative Testing | Kiểm thử với dữ liệu không hợp lệ | Search, Login, Register |
| Boundary Testing | Kiểm thử giá trị biên của input | Search (độ dài chuỗi), Form |
| Navigation Testing | Kiểm tra điều hướng giữa các trang | Navigation, Links |
| Smoke Testing | Kiểm tra nhanh các chức năng cốt lõi | Homepage, Search, Login |
| Regression Testing | Chạy lại test sau khi có thay đổi/fix | Tất cả module (sau fix) |

## 5.3. Automation Testing

Kiểm thử tự động được thực hiện bằng Selenium WebDriver với ngôn ngữ Java, áp dụng mô hình Page Object Model (POM) để tách biệt logic test và cấu trúc trang.

| Công nghệ | Version | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Java | 17 LTS | Ngôn ngữ lập trình |
| Maven | 3.9+ | Build tool, quản lý dependency |
| Selenium WebDriver | 4.x | Framework automation browser |
| JUnit 5 | 5.10+ | Test framework, assertions |
| Google Chrome | Mới nhất | Browser thực thi test |
| Selenium Manager | Tích hợp 4.x | Tự động quản lý ChromeDriver |
| WebDriverWait | Built-in | Explicit wait, thay thế Thread.sleep |

# 6. Môi trường kiểm thử

## 6.1. Môi trường phần cứng và phần mềm

| Thành phần | Thông số | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Hệ điều hành | Windows 10/11 | Máy tính của nhóm |
| CPU | Intel Core i5 trở lên | Khuyến nghị tối thiểu |
| RAM | 8GB trở lên | Selenium cần tài nguyên đáng kể |
| Browser | Google Chrome (mới nhất) | Tự động quản lý bởi Selenium Manager |
| Java | JDK 17 LTS | Phải cài đặt trước |
| Maven | 3.9+ | Phải cài đặt và cấu hình PATH |
| Network | Kết nối Internet ổn định | Cần để truy cập mobilecity.vn |
| IDE | IntelliJ IDEA / Eclipse | Tùy nhóm lựa chọn |

## 6.2. URL kiểm thử

| Module | URL |
| --- | --- |
| Homepage | https://mobilecity.vn |
| Điện thoại | https://mobilecity.vn/dien-thoai |
| Tìm kiếm | https://mobilecity.vn/tim-kiem |
| Đăng nhập | https://mobilecity.vn/login |
| Đăng ký | https://mobilecity.vn/register |
| Giỏ hàng | https://mobilecity.vn/gio-hang |
| Tra cứu bảo hành | https://mobilecity.vn/tra-cuu-bao-hanh |

# 7. Dữ liệu kiểm thử

| Loại dữ liệu | Giá trị | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Từ khóa search (valid) | iPhone 15 | Positive search |
| Từ khóa search (no result) | xyzabcnotexist123 | Negative search |
| Từ khóa search (special) | iPhone@#$% | Boundary – ký tự đặc biệt |
| Email đăng nhập (valid) | [tài khoản test nhóm] | Login positive – KHÔNG hard-code |
| Password (valid) | [password test] | Login positive – KHÔNG hard-code |
| Email không tồn tại | notexist@test.com | Login negative |
| Password sai | WrongPass123! | Login negative |
| Email sai định dạng | invalidemail | Form validation |
| Input trống | (chuỗi rỗng) | Required field validation |
| Chuỗi 256 ký tự | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Boundary – max length |

Lưu ý bảo mật: Thông tin tài khoản test (email, password) KHÔNG được hard-code trong source code. Phải được cấu hình qua file properties hoặc biến môi trường.

# 8. Tiêu chí Entry/Exit

## 8.1. Entry Criteria – Điều kiện bắt đầu kiểm thử

Test Plan đã được hoàn thiện và phê duyệt.

Test Cases đã được thiết kế và review.

Môi trường kiểm thử đã được cấu hình: Java 17, Maven, Chrome, Selenium Manager.

Dự án Selenium đã được build thành công (mvn clean compile).

Website MobileCity đang hoạt động và có thể truy cập.

Test data đã được chuẩn bị (tài khoản test, dữ liệu tìm kiếm).

## 8.2. Exit Criteria – Điều kiện kết thúc kiểm thử

Tối thiểu 80% test case đã được thực thi.

Không còn defect có mức Severity Critical hoặc High ở trạng thái Open.

Pass Rate đạt tối thiểu 70% trên tổng số test case đã thực thi.

Tất cả defect đã được ghi nhận trong DefectReport với đầy đủ thông tin.

Test Report đã được hoàn thiện với đầy đủ số liệu và kết luận.

Automation code đã được review và commit vào repository.

# 9. Tiêu chí PASS/FAIL

| Trạng thái | Định nghĩa | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| PASS | Test case vượt qua | Actual Result = Expected Result hoàn toàn |
| FAIL | Test case thất bại | Actual Result ≠ Expected Result có bằng chứng cụ thể |
| BLOCKED | Test case bị chặn | Không thể thực thi do điều kiện môi trường, CAPTCHA, hoặc dependency |
| NOT EXECUTED | Chưa thực thi | Test case chưa được chạy |

Quy tắc phân loại: BLOCKED chỉ được sử dụng khi có nguyên nhân kỹ thuật cụ thể (CAPTCHA, website down, dependency chưa sẵn sàng). KHÔNG được ghi BLOCKED thay cho FAIL.

# 10. Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Trách nhiệm | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Test Manager | Lập Test Plan, phân công công việc, review tài liệu, báo cáo tiến độ | [Tên – cập nhật sau] |
| Manual QA Tester | Thiết kế test case, thực thi manual test, ghi nhận kết quả | [Tên – cập nhật sau] |
| Automation Tester | Xây dựng Selenium framework, viết automation test, chạy CI | [Tên – cập nhật sau] |
| Software Tester | Thực thi test case, chụp screenshot, ghi nhận defect | [Tên – cập nhật sau] |
| Developer | Hỗ trợ phân tích defect, đề xuất fix (nếu có môi trường riêng) | [Tên – cập nhật sau] |
| Test Report Specialist | Tổng hợp số liệu, lập Test Report, kiểm tra nhất quán tài liệu | [Tên – cập nhật sau] |

# 11. Quản lý rủi ro

| ID | Rủi ro | Khả năng | Tác động | Mức | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Website thay đổi UI/DOM | Cao | Cao | HIGH | Phân tích DOM trước mỗi test run; dùng selector ổn định (id, name) |
| RT-02 | CAPTCHA chặn automation | Trung bình | Cao | MEDIUM | Ghi BLOCKED với lý do cụ thể; không bypass CAPTCHA |
| RT-03 | Dynamic element chưa load | Cao | Trung bình | HIGH | Sử dụng WebDriverWait, không dùng Thread.sleep |
| RT-04 | Không có tài khoản test | Cao | Cao | HIGH | Tạo tài khoản test trước Phase 4 |
| RT-05 | Không thể Fix Defect | Cao | Trung bình | MEDIUM | Ghi limitation trong TestReport; Phương án B |
| RT-06 | ChromeDriver không tương thích | Thấp | Cao | MEDIUM | Dùng Selenium Manager (tự động quản lý) |
| RE-01 | Spam request ảnh hưởng server | Thấp | Cao | HIGH | Chỉ chạy test cần thiết; không stress test |

# 12. Quản lý Defect

## 12.1. Phân loại Severity

| Severity | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Critical | Chức năng hoàn toàn không hoạt động, không có workaround | Trang không load, login crash |
| High | Chức năng quan trọng bị lỗi, ảnh hưởng nhiều người dùng | Search không trả về kết quả, form không submit |
| Medium | Chức năng bị lỗi một phần, có workaround | Filter sai kết quả, UI bị vỡ |
| Low | Lỗi nhỏ, ảnh hưởng tối thiểu đến trải nghiệm | Sai font, lỗi chính tả, UI không đẹp |

## 12.2. Phân loại Priority

| Priority | Mô tả |
| --- | --- |
| P1 – Critical | Phải fix ngay lập tức trước khi release |
| P2 – High | Phải fix trong sprint/iteration hiện tại |
| P3 – Medium | Lên kế hoạch fix trong sprint tiếp theo |
| P4 – Low | Fix khi có thời gian, không ảnh hưởng release |

## 12.3. Vòng đời Defect

New → Assigned → In Progress → Fixed → Retest → Closed

New → Rejected (không phải lỗi)

New → Deferred (hoãn fix)

Fixed → Retest FAIL → Reopen → In Progress

# 13. Chiến lược Retest & Regression

## 13.1. Retest

Sau khi một defect được đánh dấu 'Fixed', tester phải thực hiện retest để xác nhận lỗi đã được khắc phục. Kết quả retest phải có bằng chứng cụ thể (screenshot/log).

Lưu ý: Do không có source code MobileCity, 'Fixed' trong dự án này có thể có nghĩa là MobileCity đã tự cập nhật website, hoặc defect là do môi trường/dữ liệu tạm thời. Mọi retest đều phải có căn cứ rõ ràng.

## 13.2. Regression Testing

Sau mỗi lần có thay đổi (từ phía MobileCity hoặc cập nhật test environment), chạy lại bộ test case thuộc các module có nguy cơ bị ảnh hưởng. Automation test case đóng vai trò chính trong regression testing.

# 14. Lịch trình dự án

| Phase | Hoạt động | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Tiếp nhận dự án, PROJECT_STATUS | 2026-09-23 | 2026-09-23 | ✅ Hoàn thành |
| Phase 1 | Phân tích website MobileCity | 2026-09-23 | 2026-09-23 | ✅ Hoàn thành |
| Phase 2 | Tạo Test Plan (file này) | 2026-09-23 | [Ngày nộp] | ⏳ Đang thực hiện |
| Phase 3 | Thiết kế Test Case | [Ngày] | [Ngày] | ⬜ Chưa bắt đầu |
| Phase 4 | Xây dựng Selenium Automation | [Ngày] | [Ngày] | ⬜ Chưa bắt đầu |
| Phase 5 | Thực thi Automation Test | [Ngày] | [Ngày] | ⬜ Chưa bắt đầu |
| Phase 6 | Defect Report | [Ngày] | [Ngày] | ⬜ Chưa bắt đầu |
| Phase 7-9 | Fix/Retest/Regression (nếu có) | [Ngày] | [Ngày] | ⬜ Chưa bắt đầu |
| Phase 10 | Test Report | [Ngày] | [Ngày] | ⬜ Chưa bắt đầu |
| Phase 15 | Final Review | [Ngày] | [Deadline] | ⬜ Chưa bắt đầu |

[Ngày] – cập nhật theo deadline thực tế của nhóm

# 15. Deliverables

| # | Sản phẩm | Định dạng | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TestPlan.docx | DOCX | ⏳ Đang tạo |
| 2 | TestCases.xlsx | XLSX | ⬜ Chưa tạo |
| 3 | DefectReport.xlsx | XLSX | ⬜ Chưa tạo |
| 4 | TestReport.pdf | PDF | ⬜ Chưa tạo |
| 5 | Selenium Project | Java/Maven | ⬜ Chưa tạo |
| 6 | README.md | Markdown | ⬜ Chưa tạo |
| 7 | DEFENSE_QUESTIONS.md | Markdown | ⬜ Chưa tạo |
| 8 | Screenshots/ | PNG | ⬜ Sau khi chạy test |
| 9 | Reports/ | HTML/XML | ⬜ Sau khi chạy test |

# 16. Giả định và Ràng buộc

## 16.1. Giả định

Nhóm kiểm thử với tư cách người dùng cuối (black-box testing).

Tài khoản test (nếu cần) là tài khoản do nhóm tự tạo hợp lệ trên MobileCity.

Mọi kết quả kiểm thử phản ánh trạng thái website tại thời điểm thực thi.

Website MobileCity có thể thay đổi UI; selector sẽ được cập nhật tương ứng.

Selenium Manager tự động quản lý ChromeDriver phù hợp với phiên bản Chrome.

## 16.2. Ràng buộc

Không có source code MobileCity → không thể Fix defect trực tiếp.

Không thực hiện giao dịch tài chính, không nhập thông tin thẻ thật.

Không vượt CAPTCHA bằng bất kỳ công cụ nào.

Không tạo quá 1 tài khoản test; không spam form/request.

Phạm vi kiểm thử giới hạn trong các chức năng người dùng cuối có thể tiếp cận.

Kết quả kiểm thử phụ thuộc vào độ ổn định mạng và trạng thái server MobileCity.

TestPlan v1.0 | MobileCity Selenium Testing | Ngày tạo: 2026-09-23 | Trạng thái: Draft